# Guía 1. Definición Proyecto APT - Asignatura Capstone

## PARTE I

### 1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla con la información de los integrantes del equipo.

| Nombre estudiante | Rut | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Alan Cruz (Jefe de Proyecto) | 19.XXX.XXX-X | Ingeniería en Informática | Maipú |
| Jonatan Gordillo (Desarrollador y QA) | 20.XXX.XXX-X | Ingeniería en Informática | Maipú |

### 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | FerreMundo: Plataforma E-commerce Multiplataforma (Web y Móvil) para Ferretería. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Informáticos, Arquitectura de Sistemas y Aseguramiento de la Calidad (QA). |
| Competencias | - Levantamiento de requerimientos y gestión de proyectos (Metodología Cascada). - Desarrollo de aplicaciones web y dispositivos móviles. - Modelamiento e implementación de Bases de Datos Relacionales. - Ejecución de pruebas de software (Testing y QA). |

### 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de presencia digital y digitalización de inventario en las ferreterías tradicionales. Muchos clientes pierden tiempo buscando herramientas físicamente sin saber si hay stock. FerreMundo aporta valor al digitalizar el catálogo y permitir compras rápidas y centralizadas, impactando positivamente tanto a maestros constructores como a clientes cotidianos. El contexto se sitúa en la comuna de Maipú, apoyando la modernización del comercio local. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es desarrollar una solución digital integral (Web y App Móvil) llamada FerreMundo, que permita a una ferretería vender sus productos online. Consistirá en un catálogo virtual, carrito de compras, registro de usuarios e historial de compras. Para abordarlo, se aplicará el modelo tradicional en cascada, garantizando un diseño robusto previo a la programación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto calza perfectamente con el perfil de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos full-stack (Front-end, Back-end), administración de bases de datos, y QA. Las competencias seleccionadas son obligatorias para resolver la problemática, ya que exigen diseñar arquitecturas seguras y probar exhaustivamente el software antes de su entrega. |
| Relación con los intereses profesionales | Se relaciona directamente con nuestros intereses en el desarrollo de software y gestión técnica. Alan Cruz aplicará sus habilidades analíticas y de liderazgo como Jefe de Proyecto, asegurando el cumplimiento de hitos. Jonatan Gordillo potenciará su interés en la codificación, integración de sistemas y control de calidad (QA), preparándonos para la realidad de la industria TI. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque el equipo de dos personas tiene las competencias y roles definidos (Gestión vs. Desarrollo/QA). Se utilizarán herramientas de libre acceso (Render para hosting, frameworks Open Source). Facilitadores: Conocimientos previos sólidos y roles no solapados. Dificultades: El tiempo limitado del semestre (18 semanas). Solución: Se utilizará metodología Cascada con un alcance fuertemente congelado en la etapa de análisis, evitando "scope creep" (agregado de nuevas funciones no planificadas). |

## PARTE II

### 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una solución digital e-commerce integrada, compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil para FerreMundo, que permita gestionar y presentar productos de ferretería, facilitando el acceso a la información y agilizando la experiencia de compra de los usuarios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar interfaces (UI/UX) intuitivas y centradas en el usuario para las plataformas web y móvil. - Autenticación Segura Implementar un sistema robusto de registro, control de acceso y autenticación de usuarios. - Gestión de Inventario Desarrollar módulos y funcionalidades específicas para la gestión y consulta de productos. - Implementar una arquitectura de base de datos relacional para gestionar inventarios, usuarios y ventas. - Desarrollar los componentes backend y frontend aplicando la separación de capas y consumo de API. - Ejecutar un plan de pruebas exhaustivo (QA) para verificar el correcto rendimiento, seguridad y funcionamiento del software. |

### 5. Metodología

Descripción de la Metodología:

El proyecto se abordará utilizando la Metodología Tradicional Cascada (Waterfall), asegurando que cada etapa se complete y documente antes de pasar a la siguiente. Las fases son: Análisis de Requisitos, Diseño del Sistema, Implementación (Desarrollo), Pruebas (QA) y Despliegue.

Definición de Roles:

- Alan Cruz (Jefe de Proyecto): Responsable de la fase de Análisis de Requisitos (creación del ERS), estructuración de la Carta Gantt, diseño arquitectónico del sistema (MER, UML), gestión de riesgos y validación de hitos.

- Jonatan Gordillo (Desarrollador y QA): Responsable de la fase de Desarrollo (codificación web y app móvil), integración de API con la base de datos, ejecución de Pruebas y Aseguramiento de la Calidad (Testing), y despliegue en entornos de producción (Render/Hosting).

*Nota de Avance: Actualmente (Semana 4 - 4 de septiembre), el proyecto se encuentra cerrando la Fase de Análisis e iniciando la Fase de Diseño.

### 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 (Fase 1) | ERS y Planificación Gantt | Documento de Especificación de Requisitos de Software y Carta Gantt detallada (alcanzada en Semana 4). | Es fundamental en Cascada congelar los requisitos y planificar los tiempos antes de cualquier diseño. |
| Avance 2 (Fase 1-2) | Diseño Arquitectónico y Mockups | Modelo Entidad-Relación (MER), diagramas UML y pantallas diseñadas de la Web y App. | Demuestra la viabilidad técnica y visual antes de pasar a la fase de programación (Fase 2). |
| Avance 3 (Fase 2) | Código Fuente Backend/Frontend | Repositorio funcional con las primeras integraciones del catálogo y base de datos. | Evidencia el progreso del desarrollo por parte del programador. |
| Final (Fase 3) | Software Funcional e Informes QA | Plataformas desplegadas, funcionando, acompañadas de las matrices de pruebas (QA) ejecutadas sin errores críticos. | Producto final que demuestra el cumplimiento de los objetivos y el perfil de egreso. |

### 7. Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de Requerimientos y Gestión | Análisis y Documentación ERS | Definición de requerimientos funcionales, no funcionales y matriz de riesgos. | Office, PC, Plantillas Institucionales | Semanas 1 a 4 | Alan Cruz | Facilitador: Experiencia previa en documentación. (Fase Completada) |
| Modelamiento y Arquitectura | Diseño de Sistemas (BD y UI/UX) | Creación del MER, UML y Mockups en Figma para Web y App. | Figma, Software de modelado de datos | Semanas 5 a 8 | Alan Cruz / Jonatan Gordillo | Dificultad: Coordinar que el diseño UI concuerde con el modelo de datos. (Fase Actual) |
| Desarrollo de Software | Codificación Web y Móvil | Programación del backend, integración de API, desarrollo web y empaquetado móvil. | VS Code, Entornos de Desarrollo, Motores BD | Semanas 9 a 13 | Jonatan Gordillo | Dificultad: Integración de ambas plataformas a un mismo backend centralizado. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Testing y Corrección de Errores | Ejecución de pruebas unitarias y de integración. Resolución de bugs. | Postman, Herramientas de Testing | Semanas 14 a 16 | Jonatan Gordillo | Facilitador: Rol exclusivo de QA asignado para no descuidar la calidad. |
| Implementación Tecnológica | Despliegue a Producción (Deploy) | Subida del sistema a servidores en la nube (Render) y entrega final. | Plataformas Cloud | Semanas 17 a 18 | Jonatan Gordillo / Alan Cruz | Requiere configuración exacta de variables de entorno para que coincidan con desarrollo. |

### 8. Carta Gantt

Indicador de estado actual: Nos encontramos en la Semana 4, finalizando la primera etapa del modelo en cascada.

| Actividad | Fase 1 (Análisis y Diseño) |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 (Desarrollo) |  |  |  |  |  | Fase 3 (Pruebas e Implementación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 (Hoy) | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| 1. Análisis y Requerimientos (ERS) | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño Arquitectónico y UI/UX |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Web y API |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo App Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 5. Pruebas y QA (Testing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 6. Implementación y Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |