|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado de acuerdo con la planificación del proyecto, aunque algunas actividades han requerido más tiempo del esperado, especialmente el desarrollo y la integración de las plataformas web y móvil. Entre los factores que han facilitado el trabajo se encuentran la planificación mediante la metodología Waterfall, la definición de la arquitectura y el modelo de datos, y el desarrollo del backend con Django y la API REST. Como dificultad, destacamos la necesidad de coordinar las distintas funcionalidades y comprobar su correcta integración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, hemos priorizado las funcionalidades principales y revisado continuamente los avances en relación con la Carta Gantt. Planeamos continuar con el desarrollo de las plataformas web y móvil, verificar su comunicación con la API REST y realizar pruebas para detectar y corregir posibles errores. Además, mantendremos la documentación actualizada y registramos los cambios y avances en GitHub para facilitar el seguimiento del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado establecer una base técnica para el desarrollo de FerreMundo, incluyendo la arquitectura, el modelo entidad-relación, los casos de uso y el backend. También destacamos el avance en las interfaces web y móvil. Como aspecto por mejorar, consideramos necesario fortalecer la integración de las funcionalidades, organizar mejor los tiempos de desarrollo y realizar las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento del sistema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es cómo organizar las actividades restantes para cumplir con los plazos establecidos sin comprometer la calidad del sistema. También queremos confirmar que la documentación técnica, las evidencias de GitHub y los avances funcionales cumplen con los requisitos de la segunda entrega. Nos gustaría consultar al docente si la planificación restante y la distribución de las actividades son adecuadas para completar el proyecto dentro de las 18 semanas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que debemos mantener una distribución clara de las responsabilidades y ajustarla cuando sea necesario para cumplir con la planificación. Yo me enfoque en el desarrollo y QA, mientras que Alan Cruz desempeña el rol de jefe de proyecto y coordina las actividades. Sin embargo, ambos debemos colaborar en la revisión de los avances, la documentación, las pruebas y la preparación de las presentaciones para asegurar una participación equilibrada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal, ya que hemos colaborado en el desarrollo de FerreMundo y en la organización de las actividades necesarias para avanzar con el proyecto. Destacamos la distribución de responsabilidades, la comunicación y el compromiso con los objetivos establecidos. Como aspecto por mejorar, consideramos importante reforzar el seguimiento de las tareas, mantener una comunicación constante sobre las dificultades y registrar de manera clara los aportes individuales en GitHub.