# Acta de constitución de proyecto

Profesor: Fernando Herrera

Asignatura: Gestión de Proyectos Informáticos

Integrantes: Alan Cruz, Jonatan Gordillo

Sección: 011 V

## Índice

Acta de constitución de proyecto	1

Índice	1

1. Resumen Ejecutivo, propósito del proyecto y objetivos	2

1.1 Resumen Ejecutivo	2

1.2 Visión y propósito del proyecto	2

1.3 Objetivos del proyecto	3

1.4 Criterios de éxito del proyecto	3

2. Alcance del proyecto, gestión de calidad y cronograma de actividades	5

2.1 Alcance del proyecto	5

2.2 Gestión de la calidad	7

2.3 Cronograma del proyecto	7

2.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)	8

3. Recursos, costos y presupuesto de proyecto	9

3.1 Recursos Necesarios	9

3.2 Costos y presupuesto de proyecto (Estimación Comercial)	9

4. Equipo de proyecto y partes interesadas	10

4.1 Equipo de proyecto	10

4.2 Partes interesadas en el proyecto	10

5. Gestión de cambios y gestión de riesgos	11

5.1 Gestión de cambios	11

5.2 Gestión de riesgos	12

# 1. Resumen Ejecutivo, propósito del proyecto y objetivos

## 1.1 Resumen Ejecutivo

El rubro ferretero enfrenta brechas tecnológicas que dificultan la automatización de las ventas y el control preciso del stock, generando procesos manuales y posibles errores en la gestión del inventario. El proyecto "FerreMundo" tiene como finalidad realizar una transformación digital mediante el desarrollo de una solución de comercio electrónico compuesta por un sitio web y una aplicación móvil, ambas integradas mediante una API REST unificada y una base de datos centralizada. Con esto se busca modernizar la gestión del inventario, facilitar la venta de herramientas y materiales de construcción y mejorar la experiencia de compra de los clientes.

## 1.2 Visión y propósito del proyecto

Propósito del proyecto:

Modernizar los canales de venta y la gestión del catálogo de la ferretería mediante una solución digital compuesta por un sitio web y una aplicación móvil, permitiendo acceder de forma integrada a los productos y servicios de FerreMundo a través de una API REST centralizada.

Se digitalizarán los procesos de visualización del catálogo, búsqueda y consulta de productos, gestión del carrito de compras, checkout mediante un entorno de pago de prueba y administración del inventario mediante operaciones CRUD. Con esto se busca aumentar las oportunidades de venta online, mejorar la satisfacción de los usuarios y reducir los errores humanos en la gestión del inventario.

Visión:

Ofrecer una solución de comercio electrónico intuitiva, rápida y segura, disponible mediante un sitio web y una aplicación móvil, que posicione a FerreMundo como un referente en ventas digitales de herramientas y materiales de construcción a nivel local.

## 1.3 Objetivos del proyecto

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Modernizar los canales de venta de la ferretería mediante una solución digital multiplataforma. | Desarrollar e implementar FerreMundo, compuesto por un sitio web, una aplicación móvil y una API REST, en un plazo de 18 semanas académicas. |
| Mejorar la experiencia de usuario y facilitar la búsqueda de herramientas y materiales. | Implementar un catálogo con barra de búsqueda, filtros por categoría y navegación responsiva en las plataformas digitales. |
| Optimizar la administración del negocio y el control de stock. | Integrar un módulo de gestión de inventario (CRUD) exclusivo para administradores, actualizando el stock una vez aprobada la compra. |

## 1.4 Criterios de éxito del proyecto

| Categoría | Métrica de Éxito | Método de Medición | Objetivo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Implementación de Auth, Catálogo, Carrito y CRUD de Inventario | Verificación contra el documento ERS | Completar el 100% de los requisitos funcionales críticos | Alan Cruz |
| Cronograma | Cumplimiento del cronograma académico | Comparación de hitos vs. fechas reales | Finalizar las plataformas y componentes principales antes de la semana 18 del semestre | Alan Cruz |
| Calidad | Tiempos de carga y control de errores en las plataformas | Pruebas de rendimiento y auditoría QA | Carga del catálogo < 2s y cero vulnerabilidades críticas | Jonatan Gordillo |
| Disponibilidad | Uptime de la API y disponibilidad de las plataformas alojadas en la nube | Monitoreo de ping a la plataforma | Alcanzar mínimo 98% de uptime durante la fase de evaluación | Jonatan Gordillo |

# 2. Alcance del proyecto, gestión de calidad y cronograma de actividades

## 2.1 Alcance del proyecto

Línea Base del Alcance:

| Tarea | Dependencias | Entregables | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Base de Datos y API REST | Documento ERS | Modelo ER y Backend desarrollado en Django/Python | Endpoints operativos, probados e integrados con la base de datos. |
| Desarrollo de Plataformas Web y Móvil | Diseño UI/UX, API REST | Sitio web y aplicación móvil | Navegación funcional, diseño adaptable e integración correcta con la API REST. |
| Integración de Carrito y Checkout | Desarrollo de las plataformas Web y Móvil | Módulo de compras integrado | Cálculos correctos, proceso de compra funcional y actualización del stock al finalizar una compra aprobada. |

Exclusiones, Supuestos y Restricciones:

| Exclusiones | No se incluye integración con pasarelas de pago bancarias reales. No se considera la integración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para facturación electrónica. |
| --- | --- |
| Supuestos | El equipo de dos personas se mantendrá sin alteraciones durante el desarrollo. La infraestructura gratuita en la nube será suficiente para soportar las pruebas y evaluación del proyecto. |
| Restricciones | Presupuesto limitado a cero pesos reales, utilizando herramientas Open Source y servicios PaaS gratuitos. El proyecto tendrá un tiempo límite de 18 semanas académicas. |

Hitos de Proyecto:

| Hito | Descripción | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- |
| Definición del Proyecto | Entrega del Acta de Constitución del Proyecto y ERS | Semana 4 |
| Backend e Infraestructura | API REST operativa, base de datos montada y sistema de autenticación implementado | Semana 8 |
| Plataformas y Catálogo | Integración del sitio web y aplicación móvil con la API REST para visualizar y consultar productos. | Semana 13 |
| Compras y Administración | Implementación del carrito, checkout mediante entorno de prueba y administración del inventario mediante operaciones CRUD. | Semana 16 |
| QA y Despliegue Final | Plataformas desplegadas, pruebas realizadas, errores críticos corregidos y QA aprobado. | Semana 18 |

## 2.2 Gestión de la calidad

| Tarea o Entregable | Estándares de Calidad | Pautas de Aseguramiento | Procedimientos de Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de Código | Arquitectura basada en el patrón MVT (Modelo-Vista-Template) de Django. | Revisión del código y control de versiones mediante Git. | Validación funcional interna antes del despliegue. |
| Autenticación y Seguridad | Uso de los mecanismos de autenticación y gestión de sesiones proporcionados por Django. | Validación de vulnerabilidades comunes de seguridad (OWASP). | Pruebas de acceso, autenticación y validación de datos para prevenir accesos no autorizados e inyecciones SQL. |
| Checkout Simulado | Uso de transacciones de base de datos para mantener la integridad de la información y del stock. | Validación del proceso de compra y actualización del stock. | Pruebas del proceso de compra y verificación de que el stock se actualice correctamente una vez aprobada la compra. |

## 2.3 Cronograma del proyecto

La duración estimada es de 18 semanas académicas:

- Semanas 1-4: Levantamiento de información, elaboración del Acta de Constitución y Especificación de Requisitos (ERS).

- Semanas 5-8: Desarrollo del backend, implementación de la API REST y configuración de la base de datos relacional.

- Semanas 9-13: Desarrollo de las interfaces del sitio web y aplicación móvil, junto con la implementación de la experiencia de usuario (UI/UX).

- Semanas 14-16: Integración del módulo de carrito, checkout mediante entorno de pago de prueba y portal de administración.

- Semanas 17-18: Ejecución de pruebas QA, resolución de errores, despliegue final y presentación ante el evaluador.

## 2.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad / Entregable | Profesor (Patrocinador) | Alan Cruz (Jefe Proyecto) | Jonatan Gordillo (Desarrollador/QA) | Cliente Final (Simulado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación e Inicio (Actas) | A | R | C | I |
| Arquitectura de Backend y API REST | I | A | R | I |
| Desarrollo de Plataformas Web y Móvil | I | C | R | I |
| Control de Cronograma | A | R | I | I |
| Pruebas de Calidad (QA) | I | C | R | C |

R (Responsable), A (Aprobador), C (Consultado), I (Informado)

# 3. Recursos, costos y presupuesto de proyecto

## 3.1 Recursos Necesarios

| Tarea / Área | Recursos Necesarios |
| --- | --- |
| Desarrollo Backend & DB | Django/Python, PostgreSQL, Postman, Render y Neon (Cloud). |
| Desarrollo Sitio Web | Django Templates, HTML, CSS y JavaScript. |
| Desarrollo Aplicación Móvil | Ionic, Angular, Capacitor, TypeScript y Node.js/npm como entorno de desarrollo. |
| Diseño y Prototipado | Figma. |
| Recursos Humanos | 1 Jefe de Proyecto (Alan Cruz), 1 Desarrollador/QA (Jonatan Gordillo). |

## 3.2 Costos y presupuesto de proyecto (Estimación Comercial)

Nota: Si bien es un proyecto académico de costo cero, se presenta el equivalente comercial.

| Ítem | Costos Mano de Obra | Costos Infraestructura/Licencias | Presupuesto Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis, Gestión y Diseño | $1,500,000 | $0 | $1.500.000 |
| Desarrollo Backend, Web, Móvil & QA | $3,500,000 | $0 | $3.500.000 |
| Despliegue y Hosting (1 año) | $0 | $150,000 | $150.000 |
| Total Estimado | $5,000,000 | $150,000 | $5,150,000 |

# 4. Equipo de proyecto y partes interesadas

## 4.1 Equipo de proyecto

| Rol | Organización | Nombre del Recurso | Estado Asignación |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Evaluador | Instituto | Prof. Fernando Herrera | Asignado |
| Gerente / Jefe de Proyecto | FerreMundo Team | Alan Cruz | Asignado |
| Desarrollador / QA | FerreMundo Team | Jonatan Gordillo | Asignado |

## 4.2 Partes interesadas en el proyecto

| Nombre | Rol | Poder | Interés |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando Herrera | Evaluador del Proyecto | Alto | Alto |
| Alan Cruz | Jefe de Proyecto | Medio | Alto |
| Jonatan Gordillo | Desarrollador / QA | Medio | Alto |
| Clientes (Público Objetivo) | Usuarios del sitio web y aplicación móvil | Bajo | Medio |

# 5. Gestión de cambios y gestión de riesgos

## 5.1 Gestión de cambios

Comité de gestión de cambios:

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Fernando Herrera | Patrocinador/Profesor | Aprobar o rechazar modificaciones mayores a los requisitos establecidos en la rúbrica. |
| Alan Cruz | Jefe de Proyecto | Evaluar el impacto de los cambios en el tiempo y alcance del proyecto, y coordinar la reasignación de tareas cuando sea necesario. |

Registro de cambios (Ejemplo Inicial):

| Fecha Identificación | Solicitud | Impacto | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/09/2026 | Expansión de RFs de 4 a 16 requerimientos | Cronograma | Sí |

## 5.2 Gestión de riesgos

Matriz de riesgos:

| Probabilidad | Severidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insignificante | Menor | Moderada | Mayor | Crítica |
| Casi Seguro |  |  |  |  |  |
| Muy Posible |  |  |  | R1 |  |
| Posible |  |  | R2 |  |  |
| Poco Probable |  |  |  |  | R3 |

Registro de Riesgos y Mitigación:

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta / Estrategia | Nivel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en el desarrollo debido a que el equipo está compuesto por solo 2 personas. | Alta | Mayor | Priorización de tareas y desarrollo de los componentes principales antes de funcionalidades secundarias. | Alto | Alan Cruz |
| R2 | Inconsistencia de datos entre el carrito y el stock registrado en la Base de Datos. | Media | Moderada | Ejecución de pruebas QA y validación de la actualización del stock durante el proceso de compra. | Medio | Jonatan Gordillo |
| R3 | Caída de servidores gratuitos (Render) durante revisión final. | Baja | Crítica | Mantener una alternativa de ejecución local para realizar demostraciones y pruebas en caso de indisponibilidad de los servicios en la nube. | Medio | Jonatan Gordillo |