Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto FerreMundo, correspondiente a la asignatura CAPSTONE_011V, hemos trabajado en el diseño y desarrollo de un sistema de comercio electrónico para la ferretería ConstruMax, utilizando la metodología tradicional Waterfall. Hasta la semana 11, contamos con documentación relacionada con los requisitos del sistema, el modelo entidad-relación, los casos de uso y la arquitectura basada en el modelo 4+1. Además, se ha desarrollado el backend utilizando Python, Django y Django REST Framework, junto con una API REST y una estructura de base de datos PostgreSQL. En el sitio web se han trabajado funcionalidades relacionadas con el catálogo de productos, las cuentas de usuario, el historial de compras y la administración de productos, categorías y pedidos. También se ha trabajado en la interfaz administrativa y en la visualización del estado de los pedidos. En la aplicación móvil, se han desarrollado interfaces como el inicio de sesión, el catálogo de productos y el detalle de cada producto, utilizando Ionic, Angular y Capacitor. Asimismo, se han documentado casos de prueba para las principales funcionalidades del sistema. Como parte de las mejoras solicitadas por el docente, debemos revisar la separación entre casos de uso y casos de prueba, fortalecer el modelo de datos para permitir el análisis de ventas diarias y mantener actualizada la planificación del proyecto. El trabajo continúa enfocado en completar las funcionalidades pendientes, verificar la integración entre las plataformas y la API REST, y preparar las pruebas de calidad correspondientes. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto se mantiene: desarrollar un sistema de comercio electrónico para una ferretería pequeña que permita consultar productos, gestionar compras y administrar productos y categorías. Como objetivos específicos, buscamos implementar las funcionalidades destinadas al cliente, desarrollar las herramientas de administración, centralizar el almacenamiento de datos mediante el backend y la API REST, y verificar el funcionamiento del sistema mediante pruebas. |
| Metodología | El proyecto utiliza la metodología tradicional Waterfall o Cascada, que organiza el desarrollo en etapas secuenciales. El trabajo contempla el levantamiento de requisitos y diseño, el desarrollo del backend y la base de datos, el desarrollo de las plataformas web y móvil, la integración de las funcionalidades de compra y administración, y finalmente las actividades de aseguramiento de calidad, implementación y cierre. La planificación considera una duración total de 18 semanas. Durante el seguimiento del proyecto revisamos las actividades realizadas, los entregables obtenidos y las tareas pendientes para mantener la coherencia con la planificación inicial. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que permiten demostrar el avance de FerreMundo corresponden a la documentación técnica, el código fuente y las interfaces desarrolladas. Entre ellas se consideran el modelo entidad-relación, los casos de uso, la arquitectura del sistema mediante el modelo 4+1, los casos de prueba documentados, el código del backend desarrollado en Django, los endpoints de la API REST, la estructura de la base de datos y las interfaces del sitio web y de la aplicación móvil. Estas evidencias permiten revisar tanto el diseño como el desarrollo del sistema y comprobar la correspondencia entre los requisitos definidos y las funcionalidades implementadas. También se utilizará el repositorio Git para respaldar los avances y revisar los aportes de los integrantes. Los resultados de las pruebas se incorporarán una vez que hayan sido ejecutadas y registrados sus resultados. Antes de la entrega, se adjuntará las capturas de las interfaces, los diagramas actualizados, los documentos técnicos y las referencias a los archivos o commits que respalden los avances informados. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT | -Levantamiento de requisitos y elaboración de la ERS Modelamiento de la base de datos y modelo entidad-relación Diseño de casos de uso y arquitectura 4+1 Desarrollo del backend y API REST Desarrollo del sitio web Desarrollo de la aplicación móvil Documentación de casos de prueba Documentación de casos de prueba Integración web, móvil y API REST Mejora del modelo de datos para ventas diarias Ejecución de QA y corrección de errores. Preparación de evidencias y presentación | Documentación, editor de texto. Diagramas y documentación técnica Herramientas de diagramación y documentación Python, Django, Django REST Framework Django, HTML, CSS y JavaScript. Ionic, Angular y Capacitor Documentación técnica. Backend, API y plataformas cliente. Modelo entidad-relación. PostgreSQL. Casos de prueba y herramientas de desarrollo. Git, documentación y PowerPoint. | Señala la duración de cada actividad. | Alan Cruz y Jonatan Gordillo Alan Cruz y Jonatan Gordillo Ambos Jonatan Gordillo Jonatan Gordillo Jonatan Gordillo Jonatan Gordillo Ambos integrantes Ambos integrantes Jonatan Gordillo Alan Cruz y Jonatan Gordillo | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Completado, sujeto a verificación. Completado en su versión actual: mejora pendiente. Documentado; revisar ajustes solicitados. Desarrollado; verificar endpoints y funcionalidades. En curso: verificar funcionalidades terminadas. En curso; verificar pantallas y conexión con la API. Documentados; ejecución formal pendiente. En curso o pendiente de confirmación. Pendiente de confirmar su implementación Según la planificación, pendiente de ejecución formal. En preparación para la entrega. | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

v

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentran la definición de una metodología de trabajo, la distribución de responsabilidades entre los integrantes y la utilización de tecnologías que permiten desarrollar el backend, la base de datos y las interfaces del sistema. También ha sido útil contar con documentación técnica para orientar el desarrollo y disponer de una planificación de 18 semanas que permite organizar las actividades. Entre las dificultades identificadas se encuentra la necesidad de mejorar algunos documentos a partir de la retroalimentación del docente, especialmente la diferenciación entre casos de uso y casos de prueba, y la revisión del modelo entidad-relación para permitir el cálculo de las ventas diarias. Para abordar estas dificultades, revisaremos los documentos existentes, corregiremos los elementos necesarios y verificaremos que los cambios sean coherentes con los requisitos funcionales. Además, continuaremos revisando la integración entre las plataformas y la API REST, utilizando pruebas y evidencias para comprobar su funcionamiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: A partir de la retroalimentación recibida, se considera necesario ajustar la documentación de los casos de uso y de los casos de prueba para diferenciarlos correctamente y mejorar su trazabilidad con los requisitos funcionales. También se debe revisar el modelo entidad-relación para determinar si la estructura actual permite calcular las ventas diarias a partir de las boletas registradas, considerando su fecha, total y estado de confirmación cuando corresponda. Estos ajustes buscan mejorar la calidad de la documentación y la coherencia entre el diseño y las funcionalidades del sistema. No se propone eliminar actividades de la planificación original sin una evaluación previa; primero se verificará si es necesario reprogramar alguna tarea y se registrará cualquier cambio en la Carta Gantt.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que todavía deben verificarse con la Carta Gantt corresponden a la integración completa del sitio web y la aplicación móvil con la API REST, la finalización de las funcionalidades pendientes, la ejecución formal de los casos de prueba y las actividades de aseguramiento de calidad. Si alguna de estas actividades presenta retraso, se revisarán sus causas y se priorizarán las tareas necesarias para evitar que afecten las etapas posteriores del proyecto. Para ello, se actualizará el estado de las actividades, se coordinarán las responsabilidades entre los integrantes y se mantendrá un seguimiento de los avances respaldado por el repositorio y la documentación. Las tareas de integración, QA, despliegue y cierre se mantendrán dentro de la planificación restante, ajustando sus fechas únicamente si la revisión de la Carta Gantt demuestra que es necesario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.