# Guía 1. Definición Proyecto APT - Asignatura Capstone

## PARTE I

### 1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla con la información de los integrantes del equipo.

| Nombre estudiante | Rut | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Alan Cruz (Jefe de Proyecto) | 19.XXX.XXX-X | Ingeniería en Informática | Maipú |
| Jonatan Gordillo (Desarrollador y QA) | 20.XXX.XXX-X | Ingeniería en Informática | Maipú |

### 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | FerreMundo: Plataforma E-commerce Multiplataforma (Web y Móvil) para Ferretería. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Informáticos, Arquitectura de Sistemas y Aseguramiento de la Calidad (QA). |
| Competencias | - Levantamiento de requerimientos y gestión de proyectos (Metodología Cascada). - Desarrollo de aplicaciones web y dispositivos móviles. - Modelamiento e implementación de Bases de Datos Relacionales. - Ejecución de pruebas de software (Testing y QA). |

### 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de presencia digital y digitalización de inventario en las ferreterías tradicionales. Muchos clientes pierden tiempo buscando herramientas físicamente sin saber si hay stock. FerreMundo aporta valor al digitalizar el catálogo y facilitar el proceso de compra mediante plataformas Web y Móvil, centralizando la información de productos e inventario. El contexto se sitúa en la comuna de Maipú, apoyando la modernización del comercio local. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es desarrollar una solución digital integral llamada FerreMundo, compuesta por un sitio Web y una Aplicación Móvil conectados mediante una API REST centralizada y una base de datos PostgreSQL. El sistema contará con catálogo de productos, carrito de compras, registro de usuarios, proceso de pago en un entorno de prueba e historial de compras. Para su desarrollo se aplicará la metodología tradicional en cascada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos de desarrollo Web y Móvil, bases de datos, integración mediante API REST y aseguramiento de la calidad (QA). |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses en el desarrollo de software y la gestión técnica. Alan Cruz aplicará sus habilidades de liderazgo y gestión como Jefe de Proyecto, mientras que Jonatan Gordillo potenciará sus conocimientos en desarrollo, integración de sistemas y control de calidad (QA). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible debido a que el equipo cuenta con dos integrantes y roles definidos. Se utilizarán tecnologías de código abierto y servicios de despliegue en la nube. Facilitadores: conocimientos previos y roles definidos. Dificultades: tiempo limitado de 18 semanas. Solución: utilizar metodología Cascada y mantener el alcance definido durante la etapa de análisis. |

## PARTE II

### 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una solución digital e-commerce integrada, compuesta por una plataforma Web y una Aplicación Móvil para FerreMundo, que permita gestionar y presentar productos de ferretería, facilitando el acceso a la información y agilizando la experiencia de compra de los usuarios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar interfaces (UI/UX) intuitivas y centradas en el usuario para las plataformas Web y Móvil. - Implementar autenticación segura: desarrollar un sistema de registro, control de acceso y autenticación de usuarios. - Implementar gestión de inventario: desarrollar módulos para la gestión y consulta de productos. - Implementar una base de datos relacional para gestionar inventarios, usuarios y ventas. - Desarrollar los componentes Backend y Frontend mediante el consumo de una API REST. - Ejecutar pruebas de software (QA) para verificar el correcto funcionamiento, rendimiento y seguridad del sistema. |

### 5. Metodología

Descripción de la Metodología:

El proyecto se abordará utilizando la Metodología Tradicional Cascada (Waterfall), asegurando que cada etapa sea completada y documentada antes de pasar a la siguiente. Las fases serán: Análisis de Requisitos, Diseño del Sistema, Implementación, Pruebas (QA) y Despliegue.

Definición de Roles:

- Alan Cruz (Jefe de Proyecto): Responsable del análisis de requisitos, Carta Gantt, diseño arquitectónico del sistema, gestión de riesgos y seguimiento de hitos.

- Jonatan Gordillo (Desarrollador y QA): Responsable del desarrollo Web y Móvil, integración de la API con la base de datos, ejecución de pruebas, aseguramiento de calidad y despliegue en la nube.

Nota de Avance: Al finalizar la Semana 4, el proyecto se encuentra cerrando la Fase de Análisis e iniciando la Fase de Diseño.

### 6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 (Fase 1) | ERS y Planificación Gantt | Documento de Especificación de Requisitos de Software y Carta Gantt detallada, correspondientes a la etapa de análisis y planificación del proyecto. | Es fundamental en la metodología Cascada definir y documentar los requisitos y planificar los tiempos antes de avanzar a las siguientes etapas. |
| Avance 2 (Fase 2) | Diseño Arquitectónico y Mockups | Modelo Entidad-Relación (MER), diagramas UML y pantallas diseñadas de la Web y App. | Demuestra la planificación de la arquitectura, estructura de datos y diseño de las interfaces antes de la implementación . |
| Avance 3 (Fase 2) | Código Fuente Backend/Frontend | Repositorio funcional con el desarrollo del Backend, API REST y las primeras integraciones de las plataformas Web y Móvil con la base de datos. | Evidencia el avance de la implementación y la integración de los principales componentes del sistema. |
| Final (Fase 3) | Software Funcional e Informes QA | Plataformas desplegadas, funcionando y acompañadas de las matrices de pruebas (QA), corrección de errores y evidencias de validación. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos, requisitos definidos y competencias del perfil de egreso. |

### 7. Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de Requerimientos y Gestión | Análisis y Documentación ERS | Definición de requerimientos funcionales, no funcionales, alcance y matriz de riesgos. | Office, PC, Plantillas Institucionales | Semanas 1 a 4 | Alan Cruz | Facilitador: Experiencia previa en documentación. (Fase Completada) |
| Desarrollo de API REST y Base de Datos | Desarrollo de API REST y Base de Datos | Implementación del Backend, API REST, modelo de datos e integración con PostgreSQL. | VS Code, Django, Python, PostgreSQL, Neon, Postman | Semanas 5 a 8 | Jonatan Gordillo | Dificultad: Integrar correctamente la API REST con la base de datos PostgreSQL y validar el funcionamiento de los endpoints. |
| Desarrollo de Plataformas Web y Móvil | Implementación de Web y App | Desarrollo de las interfaces Web y Móvil e integración con la API REST para consulta de productos y funcionalidades principales. | VS Code, Django Templates, HTML, CSS, JavaScript, Ionic, Angular, Capacitor | Semanas 9 a 13 | Jonatan Gordillo | Dificultad: Integración de ambas plataformas a un mismo backend centralizado. |
| Integración de Compras y Administración | Carrito, Checkout y CRUD de Inventario | Implementación del carrito de compras, proceso de checkout en entorno de prueba y administración del inventario mediante operaciones CRUD. | Django, API REST, Mercado Pago Sandbox, PostgreSQL, Postman | Semanas 14 a 16 | Jonatan Gordillo | Dificultad: Validar correctamente el stock y el flujo de compra durante la integración del carrito y checkout. |
| Aseguramiento de Calidad e Implementación | QA, Corrección y Despliegue | Ejecución de pruebas, corrección de errores, validación final y despliegue de las plataformas. | Postman, herramientas de testing, Render, GitHub | Semanas 17 a 18 | Jonatan Gordillo / Alan Cruz | Requiere validar el funcionamiento completo de las plataformas, corregir errores detectados durante las pruebas y verificar la configuración del despliegue antes de la entrega final. |

### 8. Carta Gantt

Indicador de estado actual: Nos encontramos en la Semana 4, finalizando la primera etapa del modelo en cascada.

| Actividad | Fase 1 (Análisis y Diseño) |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 (Desarrollo) |  |  |  |  |  | Fase 3 (Pruebas e Implementación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 (Hoy) | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| 1. Análisis y Requerimientos (ERS) | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Backend, API REST y Base de Datos |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Web y Aplicación Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4. Carrito, Checkout y CRUD de Inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 5. Pruebas, QA y Corrección de Errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. Implementación y Despliegue Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |