## Slide 1: FerreMundo
CAPSTONE_011V — INGENIERÍA EN INFORMÁTICA • DUOC UC
Seguimiento del Proyecto — Semana 11
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2026
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Jonatan Gordillo (Desarrollo & QA)
Alan Cruz (Jefe de Proyecto)
PROFESOR GUÍA
Fernando Gonzalo Herrera Francesconi

## Slide 2: Metodología Waterfall (Cascada tradicional)
MARCO DE TRABAJO
DEFINICIÓN METODOLÓGICA
“Waterfall es una metodología de desarrollo secuencial, donde cada etapa se planifica y completa
antes de avanzar a la siguiente”.
Duración total: 18 semanas
Fecha actual: 23 de octubre de 2026
SECUENCIA DE LAS 6 ETAPAS DEL PROYECTO
1. Levantamiento y
diseño
Completado
2. Desarrollo
Completado
3. Integración ★
Semana 11 (Actual)
4. QA y pruebas
Planificado
5. Despliegue
Planificado
6. Cierre
Planificado
Control Secuencial
Validación documental obligatoria antes de avanzar a la siguiente fase.
Trazabilidad del Proyecto
Alineación estricta entre ERS, Modelos UML/BD y Casos de Prueba.

## Slide 3: Planificación general del proyecto
PLANIFICACIÓN GENERAL
S1–S8 Completadas
★ S11 Semana Actual (23 Oct)
S12–S18 Planificadas
COMPLETADO: S1 a S8 (F1 Levantamiento + F2 Backend)
SEMANA ACTUAL: S11 — 23 de octubre de 2026 (Diseño UI/UX y Figma)
PLANIFICADO: S12 a S18 (F3 Desarrollo Web/Móvil, F4 Checkout, F5 QA y Deploy)

## Slide 4: Modelo Entidad-Relación (MER) “El MER representa las entidades, atributos y relaciones que estructuran la base de datos de FerreMundo”.
ARQUITECTURA DE PERSISTENCIA
[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA REAL DEL MER ]
Modelo Entidad-Relación Normalizado — FerreMundo
Entidades Principales:
CLIENTE | CARRITO | ITEM_CARRITO | PRODUCTO | CATEGORIA | BOLETA | DETALLE_BOLETA

## Slide 5: Casos de uso del sistema FerreMundo “El diagrama representa las principales funciones del sistema para los actores Cliente y Administrador”.
ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
[ INSERTAR AQUÍ CAPTURA REAL DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO ]
Diagrama General de Casos de Uso — FerreMundo
Actor CLIENTE:
Registrar cuenta, Iniciar sesión, Consultar productos, Gestionar carrito, Realizar compra,
Historial de compras, Recuperar contraseña.
Actor ADMINISTRADOR:
Gestionar productos, Gestionar categorías, Gestionar stock de inventario.

## Slide 6: Plan de pruebas funcionales
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Código | Caso de prueba | Requisitos asociados
CP-01 | Registro de usuario | RF-01: Registro de usuario
CP-02 | Inicio de sesión | RF-02: Inicio de sesión
CP-03 | Consulta y búsqueda de productos | RF-04: Consulta de productos; RF-05: Búsqueda; RF-06: Filtrado por categoría; RF-07: Detalle del producto
CP-04 | Gestión del carrito y cálculo del total | RF-08: Agregar producto s al carrito; RF-09: Modificar cantidades; RF-10: Eliminar productos
CP-05 | Realización de compra | RF-11 : Realizar compra
CP-06 | Consulta del historial de compras | RF-12: Consultar historial de compras
CP-07 | Gestión de productos por administrador | RF-13: Crear productos; RF-14: Consultar y modificar; RF-15 : Eliminar productos
CP-08 | Recuperación de contraseña | RF-17: Recuperación de contraseña
Nota: “Los casos de prueba están documentados. Su ejecución y registro de resultados se realizarán durante la etapa de QA, según la planificación del proyecto”.

## Slide 7: Gestión de riesgos del proyecto
CONTROL DE PROYECTO
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación o respuesta
Retrasos en integración Web, Móvil y API REST | Media | Alto | Probar endpoints e integración por etapas secuenciales.
Problemas de integración con la API REST | Media | Alto | Verificar contratos de API y realizar pruebas de integración continuas.
Errores en el cálculo del carrito y checkout | Media | Alto | Realizar pruebas con datos controlados y verificar totales.
Inconsistencias en la base de datos PostgreSQL | Media | Alto | Validar relaciones, restricciones y operaciones de persistencia.
Problemas con los pagos de prueba | Media | Alto | Validar las respuestas de Mercado Pago Sandbox antes de la integración final.
Ausencia de un integrante del equipo | Baja | Medio | Mantener documentación compartida y distribuir la información del proyecto.
Conflictos o pérdida de cambios en GitHub | Media | Alto | Realizar commits frecuentes y revisar cambios antes de integrarlos.
Nota: Estos riesgos potenciales han sido identificados para su prevención y control continuo durante la ejecución del proyect o.

## Slide 8: Arquitectura del sistema y tecnologías El Modelo 4+1 describe el sistema desde múltiples perspectivas arquitectónicas (Lógica, Desarrollo, Procesos, Física y Escenarios).
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Vista Lógica
Usuarios, Productos, Categorías,
Stock, Carrito y Compras.
Vista Desarrollo
Presentación → Lógica → Datos →
Servicios externos.
Vista Procesos
Web/Móvil → API REST → Lógica de
negocio → Datos.
Vista Física
Dispositivos → Infraestructura cloud →
BD Neon.
Escenarios (+1)
Registro, consulta productos, carrito y
compras.
CAPA DE PRESENTACIÓN
Sitio Web + App Móvil
Ionic • Angular • Capacitor • HTML/CSS/JS
SERVICIOS EXTERNOS INTEGRADOS
Cloudinary
Almacenamiento de imágenes
BACKEND s API REST
Python + Django + DRF
Lógica de negocio y endpoints REST
Google Cloud
Recuperación de contraseña
BASE DE DATOS
PostgreSQL en Neon
Persistencia relacional serverless
Mercado Pago Sandbox
Simulación de pagos en prueba
DESPLIEGUE PLANIFICADO
Render (Cloud)

## Slide 9: Vista Lógica Representa la estructura de clases del sistema, definiendo la gestión de usuarios, catálogo de productos, carrito de compras y generación de boletas.
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Vista Desarrollo
Vista Procesos

## Slide 10: Vista Despliegue Arquitectura desacoplada en la nube donde clientes web/móviles consumen servicios centralizados en Render, almacenan datos en Neon (PostgreSQL) e integran APIs externas.
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Vista Desarrollo
Vista Procesos

## Slide 11: Vista de Procesos Detalla el recorrido del usuario desde la selección y gestión flexible del carrito de compras hasta la validación del pago y la emisión de la boleta.
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Vista Desarrollo
Vista Procesos

## Slide 12: Vista Física Organiza el sistema en capas desacopladas, separando la interfaz de usuario de los módulos del negocio, el acceso a datos y las integraciones externas.
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Vista Desarrollo
Vista Procesos

## Slide 13: Avances de la aplicación móvil
EVIDENCIA VISUAL
[ CAPTURA ]
Inicio de sesión
[ CAPTURA ]
Catálogo de productos
[ CAPTURA ]
Gestión de carrito / Detalle
Interfaces desarrolladas con Ionic, Angular y Capacitor para la plataforma móvil de FerreMundo.

## Slide 14: Avances del Sitio Web
EVIDENCIA VISUAL
[ CAPTURA ]
Inicio de sesión
[ CAPTURA ]
Gestión de carrito / Detalle
Interfaces desarrolladas con Ionic, Angular y Capacitor para la plataforma móvil de FerreMundo.

## Slide 15: Seguimiento del Proyecto — Semana 11
ESTADO DE AVANCE s GITHUB
Estado Global Estimado Meta de
presentación Semana 11
68 %
Avance Solicitado
APORTES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO
Alan Cruz
Jefe de Proyecto
•
Coordinación general y seguimiento de la Carta Gantt.
Planificación de entregables y organización de tareas.
Gestión de documentación y evidencias del proyecto.
Jonatan Gordillo
Desarrollo y QA
Desarrollo de funcionalidades backend y componentes frontend.
Apoyo en diseño de casos de prueba y verificación QA.
Evidencias de código y avances registrados en commits.

## Slide 16: Estado Actual — Semana 11
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
COMPLETADO / DEFINIDO
PRÓXIMOS PASOS
Modelo de datos y modelo entidad-relación definidos.
Casos de uso y arquitectura del sistema documentados.
Backend Django y API REST desarrollados. Casos de prueba documentados.
Avances en el web y móvil.
Continuar el desarrollo de las plataformas web y móvil.
Completar y verificar la integración con la API REST. Desarrollar el módulo Carrito (Semana 14).
Implementar el Checkout en entorno de prueba.
Completar el portal de administración y el CRUD de inventario.
Pruebas QA y despliegue final en Render.
Estado Actual — Semana 11
COMPLETADO / DEFINIDO
Modelo de datos y modelo entidad-relación definidos.
Casos de uso y arquitectura del sistema documentados.
Backend Django y API REST desarrollados. Casos.
Casos de prueba documentados.
Avances en el web y móvil.
PRÓXIMOS PASOS
Continuar el desarrollo de las plataformas web y móvil.
Verificar la integración con la API REST.
Desarrollar el módulo Carrito (Semana 14).
Implementar el Checkout en entorno de prueba.
Completar el portal de administración y el CRUD de inventario.
Pruebas QA y despliegue final en Render.

## Slide 17: FerreMundo
Sistema integrado para la gestión y comercialización de productos de la Ferretería
ConstruMax.
Jonatan Gordillo
Desarrollo & QA
Alan Cruz
Jefe de Proyecto
CAPSTONE_011V — INGENIERÍA EN INFORMÁTICA • DUOC UC
¡Gracias!