## Slide 1
FerreMundo
Seguimiento Semana 8 — Proyecto Ferretería ConstruMax
CAPSTONE_011V — INGENIERÍA EN INFORMÁTICA • DUOC UC
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Alan Cruz (Jefe de Proyecto)
Jonatan Gordillo (Desarrollo & QA)
PROFESOR GUÍA
Fernando Gonzalo Herrera Francesconi

## Slide 2
MARCO DE TRABAJO
Metodología del Proyecto
SECUENCIA DE LAS 6 ETAPAS DEL PROYECTO
MODELO SELECCIONADO: METODOLOGÍA WATERFALL
“Waterfall es una metodología de desarrollo secuencial, donde cada etapa se planifica y completa antes de avanzar a la siguiente.”
Duración total: 18 semanas
Control Secuencial de Calidad
Validación documental obligatoria y revisión formal previa al paso a la siguiente fase.
Trazabilidad del Proyecto
Alineación directa entre Especificación de Requisitos (ERS), Modelos UML/BD y Casos de Prueba.
1. Levantamiento y Diseño
Completado
2. Desarrollo ★
Semana 8 (Actual)
3. Integración
Planificado
4. QA
Planificado
5. Despliegue
Planificado
6. Cierre
Planificado

## Slide 3
Fases Oficiales (18 Semanas) | SEPTIEMBRE (S1–S4) | OCTUBRE (S5–S8) | NOVIEMBRE (S9–S12) | DICIEMBRE (S13–S16) | ENERO (S17–S18)
Fase / Etapa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
COMPLETADO: S1 a S7 (F1 Levantamiento + Avance F2 Backend)
SEMANA ACTUAL: S8 (Autenticación y Cierre de Fase 2)
PLANIFICADO: S9 a S18 (F3 Frontend Web/Móvil, F4 Checkout, F5 QA y Cierre)
PLANIFICACIÓN GENERAL
Roadmap — Planificación y Avance del Proyecto
✓ Completado (S1–S7)
★ Semana Actual (S8)
○ Planificado (S9–S18)

## Slide 4
ARQUITECTURA DE PERSISTENCIA
Modelo de Datos
[ INSERTAR AQUÍ IMAGEN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN ]
Modelo Entidad-Relación Normalizado — FerreMundo
Entidades de Persistencia Conceptual:
CLIENTE | CARRITO | ITEM_CARRITO | PRODUCTO | CATEGORIA | BOLETA | DETALLE_BOLETA | CODIGO_RECUPERACION

## Slide 5
ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Casos de Uso
[ INSERTAR AQUÍ IMAGEN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO ]
Diagrama General de Casos de Uso — FerreMundo
Actor CLIENTE:
Registrar cuenta, Iniciar sesión, Consultar productos, Gestionar carrito, Realizar compra, Consultar historial, Actualizar perfil, Recuperar contraseña.

## Slide 6
ID Caso | Nombre del Caso de Prueba | Requisito Funcional Relacionado (Código y Nombre)
CP-01 | Registro de usuario | RF-01 — Registro de Usuarios
CP-02 | Inicio de sesión | RF-02 — Inicio de Sesión
CP-03 | Consulta y búsqueda de productos | RF-04 — Visualización del Catálogo; RF-05 — Detalle de Producto; RF-06 — Búsqueda de Productos; RF-07 — Filtrado por Categorías
CP-04 | Gestión del carrito y cálculo del total | RF-08 — Agregar al Carrito; RF-09 — Gestión del Carrito; RF-10 — Cálculo de Totales
CP-05 | Realización de compra | RF-11 — Checkout (Entorno de Prueba)
CP-06 | Consulta historial de compras | RF-12 — Historial de Compras
CP-07 | Gestión de productos por administrador | RF-13 — Gestión de Inventario (Crear); RF-14 — Gestión de Inventario (Editar); RF-15 — Gestión de Inventario (Eliminar)
CP-08 | Recuperación de contraseña | RF-17 — Recuperación de contraseña
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Casos de Prueba
ESTADO ACTUAL
Definidos y documentados (Aún no ejecutados).
PRÓXIMA ETAPA
Ejecución formal → QA / Semana 16.

## Slide 7
STACK TECNOLÓGICO
Arquitectura y Tecnologías
DESPLIEGUE FINAL (DEPLOYMENT):
Render (Infraestructura Cloud)
SERVICIOS INTEGRADOS
1. PLATAFORMAS DE USUARIO
2. CAPA DE NEGOCIO & API
3. BASE DE DATOS CENTRALIZADA
Cloudinary
Almacenamiento de imágenes
Google Cloud
Recuperación de contraseña
Mercado Pago Sandbox
Simulación de pago en entorno de prueba
Web + Aplicación Móvil
HTML • CSS • JavaScript • Ionic • Angular • Capacitor
Django + Django REST Framework
Lógica de backend en Python
PostgreSQL — Neon
Persistencia relacional serverless
Vista Lógica
Usuarios, Productos, Categorías, Stock, Carrito y Compras.
Vista Desarrollo
Presentación → Lógica → Datos → Externos.
Vista Procesos
Web/Móvil → API REST → Lógica → Datos/Servicios.
Vista Física
Dispositivos → Render → Neon + Servicios externos.
+1 Escenarios
Registrar cuenta, consultar productos, carrito y compra.

## Slide 8
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Estado Actual — Semana 8
COMPLETADO / DEFINIDO
Modelo de datos definido.
Casos de uso definidos.
Arquitectura definida.
Desarrollo del sistema avanzado.
Casos de prueba documentados.
PRÓXIMOS PASOS
Continuar desarrollo Web / Mobile.
Integración de componentes.
Integración API REST.
Ejecución de pruebas QA.
Corrección de errores.
Despliegue final.
Presentación y cierre.

## Slide 9
FerreMundo
Sistema integrado para la gestión y comercialización de productos de la Ferretería ConstruMax.
CAPSTONE_011V — INGENIERÍA EN INFORMÁTICA • DUOC UC
¡Gracias!
Alan Cruz
Jefe de Proyecto
Jonatan Gordillo
Desarrollo & QA