## Slide 1
FerreMundo
Seguimiento Semana 9
CAPSTONE 011V — INGENIERÍA EN INFORMÁTICA • DUOC UC
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Jonatan Gordillo (Desarrollo & QA)
Alan Cruz (Jefe de Proyecto)
PROFESOR GUÍA
Fernando Gonzalo Herrera Francesconi

## Slide 2: Metodología Waterfall (Cascada tradicional)
MARCO DE TRABAJO
DEFINICIÓN METODOLÓGICA
“Waterfall es una metodología de desarrollo secuencial, donde cada etapa se planifica y completa
antes de avanzar a la siguiente”.
Duración total: 18 semanas
Fecha actual: 16 de octubre de 2026
SECUENCIA DE LAS 6 ETAPAS DEL PROYECTO
1. Levantamiento y
diseño
Completado
2. Desarrollo
Completado
3. Integración ★
Semana 10 (Actual)
4. QA y pruebas
Planificado
5. Despliegue
Planificado
6. Cierre
Planificado
Control Secuencial
Validación documental obligatoria antes de avanzar a la siguiente fase.
Trazabilidad del Proyecto
Alineación estricta entre ERS, Modelos UML/BD y Casos de Prueba.

## Slide 3
PLANIFICACIÓN GENERAL
Roadmap — Planificación y Avance del Proyecto
Hitos Clave del Cronograma (S1 a S18)
F1 (S1–S4)
Levantamiento y Diseño
✓ Completado
F2 (S5–S8)
Backend, API REST & BD
✓ Completado
F3 (S9–S13)
Desarrollo Web y Móvil
★ Semana Actual (S10)
F4 (S14–S16)
Compras y Administración
Planificado
F5 (S16–S18)
Cierre, QA e Implementación
Planificado
• S1–S3: Alcance, Acta y ERS inicial.
• S4–S5: ERS final y Modelamiento BD.
COMPLETADO: S1 a S8 (F1 Levantamiento + F2 Backend)
• S9–S10: UI/UX Figma y Desr. Web/Móvil (S10).
• S11–S13: Continuación Web/Móvil e Integración.
• S15: Checkout en entorno de prueba.
• S16: Admin CRUD y Pruebas QA.

## Slide 4
ARQUITECTURA DE PERSISTENCIA
Modelo de Datos
[ INSERTAR AQUÍ IMAGEN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN ]
Espacio reservado para el MER normalizado del sistema FerreMundo
Modelo Entidad-Relación Normalizado — Entidades Oficiales:
CLIENTE | CARRITO | ITEM_CARRITO | PRODUCTO | CATEGORIA | BOLETA | DETALLE_BOLETA | CODIGO_RECUPERACION

## Slide 5
ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Casos de Uso
[ INSERTAR AQUÍ IMAGEN DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO ]
Diagrama general de casos de uso para los actores Cliente y Administrador
Actor CLIENTE
Registrar cuenta, Iniciar sesión, Consultar productos, Gestionar carrito, Realizar compra, Historial de compras, Actualizar perfil, Recuperar contraseña.
Actor ADMINISTRADOR
Gestionar productos, Gestionar categorías, Gestionar stock de inventario.

## Slide 6: Plan de pruebas funcionales
Código | Caso de prueba | Requisitos asociados
CP-01 | Registro de usuario | RF-01: Registro de usuario
CP-02 | Inicio de sesión | RF-02: Inicio de sesión
CP-03 | Consulta y búsqueda de productos | RF-04: Consulta de productos
CP-04 | Gestión del carrito y cálculo del total | RF-08: Agregar producto s al carrito; RF-08: Modificar cantidades; RF-09: Eliminar productos
CP-05 | Realización de compra | RF-10 : Realizar compra
CP-06 | Consulta del historial de compras | RF-05: Consultar historial de compras
CP-07 | Gestión de productos por administrador | RF-20: Crear productos; RF-21: Consultar, RF-22 modificar; RF-23 : Eliminar productos
CP-08 | Recuperación de contraseña | Solicitar codigo de recuperacion RF:16, Validar Codigo RF:17, Restablecer contraseña RF:18
Nota: “Los casos de prueba están documentados. Su ejecución y registro de resultados se realizarán durante la etapa de QA, según la planificación del proyecto”.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

## Slide 7
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Modelo 4+1 — Arquitectura y Tecnologías
Stack Tecnológico e Infraestructura Integrada
Servicios Integrados: Cloudinary (Imágenes) • Google Cloud (Recup. Contraseña) • Mercado Pago Sandbox (Pagos)
Vista Lógica
Usuarios, Productos, Categorías, Stock, Carrito y Compras.
Desarrollo
Presentación → Lógica → Datos → Externos.
Procesos
Web/Móvil → API REST → Lógica → Datos/Servicios.
Vista Física
Dispositivos → Render → Neon + Servicios externos.
+1 Escenarios
Registro, consulta productos, carrito y compra.
1. Plataformas de Usuario
Sitio Web + App Móvil Ionic • Angular • Capacitor • HTML/CSS/JS
2. Backend & API REST
Lógica central de negocio Python • Django • Django REST Framework
3. Base de Datos & Cloud
Persistencia y Despliegue PostgreSQL (Neon) • Render (Cloud)

## Slide 8
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Estado Actual — Semana 10
Completado / Avanzado
En Desarrollo / Próximos Pasos
Levantamiento de requisitos y planificación Waterfall.
Modelo de datos (MER) y casos de uso definidos.
Backend Django y API REST desarrollados en fase previa.
Desarrollo avanzado de la plataforma web.
Aplicación móvil compilada y pantallas principales listas.
Casos de prueba documentados (CP-01 a CP-08).
Continuar el desarrollo de las plataformas Web y Móvil.
Completar funcionalidades pendientes de negocio.
Avanzar en la integración robusta con la API REST.
Preparar ejecución formal de pruebas QA (Semana 16).
Despliegue final en la nube y presentación final (S17-S18).

## Slide 9
FerreMundo
Sistema integrado para la gestión y comercialización de productos de la Ferretería ConstruMax.
¡Gracias!
DESARROLLO & QA
Jonatan Gordillo
JEFE DE PROYECTO
Alan Cruz
ASIGNATURA
CAPSTONE_011V